附件1

2022年度咸宁市咸安区淦河流域空间发展规划设计项目绩效自评报告

一、基本情况

淦河全流域空间发展规划内容为：淦河流域国土空间概念规划、淦河“世界香谷”规划设计、淦河城市中游段“一河两片区”规划设计三个规划。以淦河作为空间系统的主轴，重构山、水、城三者之间的空间关系，打造自然生态公园城市“一带群山，百里画廊”的城市意象。

规划设计合同已于2022年3月22日签订，合同总额799.6万元。

二、绩效自评工作开展情况

2022年2月22日完成淦河流域空间发展规划设计项目编制单位政府招标采购工作，中标单位为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，中标金额799.6万元。区水利和湖泊局于3月14日将《咸安区淦河流域空间发展规划设计合同（初稿）》发函至区自然资源和规划局，在征求了自然资源和规划局的专业意见后，3月22日与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司签订了合同。区委、区政府主要领导多次带领区直相关部门和编制单位开展规划现场勘测工作，区水利和湖泊局负责收集了《咸宁市2030年城市发展规划》、《咸宁市城市防洪规划报告》、《咸安区“十四五”水安全保障规划》、淦河流域“百里画廊”手绘地图等资料工作。9月20日晚上在区水利和湖泊局三楼，组织相关部门及专家对《咸安区淦河流域空间发展规划（初稿）》进行了会审，会后同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司作了进一步优化和完善。

2023年7月22日，咸安区人民政府在咸宁市主持召开《咸宁市咸安区淦河流域空间发展规划设计》专家评审会，来自省内外的城乡规划、建筑、水利专家组成了专家组，对规划进行了认真的评审，并形成书面意见。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据合同约定，在合同签订后5个工作日内，需支付设计费总额的30%，即239.88万元。2022年7月15日，区财政部门实际拨付的239.78万元到账。

2.项目资金执行情况分析

2022年7月18日向设计单位支付咸安区淦河全流域空间发展规划编制费239.78万元。

3.项目资金管理情况分析

2021年12月13日，2022年4月14日分别以咸安水利文〔2021〕60号文、咸安水利文〔2022〕17号文向区政府请求解决咸安区淦河全流域空间发展规划编制费。规划设计合同已于2022年3月22日签订，合同总额799.6万元。2022年7月15日，区财政部门实际拨付的239.78万元到账，于7月18日向设计单位支付咸安区淦河全流域空间发展规划编制费。

- 绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

编制单位和区直相关部门多次开展规划现场勘测工作，收集相关资料，进行规划编制工作，已完成初步规划成果，根据市委、市政府，区委、区政府领导的意见进行修改，并于2023年7月22日，召开《咸宁市咸安区淦河流域空间发展规划设计》专家评审会，来自省内外的城乡规划、建筑、水利专家组成了专家组，对规划进行了认真的评审，并形成书面意见。

2.效益指标完成情况分析

《规划》立足武汉都市圈的区域战略发展研究和咸宁市自然生态公园城市定位，结合咸宁市自然资源禀赋，明确了淦河流域空间发展战略及产业发展战略，以流域综合治理和统筹发展规划的视角，策划了淦河流域上、中、下三段的规划定位与目标，创新性提出来具有前瞻性的规划方案。

四、绩效自评结果拟应用情况

《咸宁市咸安区淦河流域空间发展规划设计》绩效评价工作，是要深入挖掘咸宁的资源禀赋，强化区位优势、山水特色、人文底蕴，充分融入空间规划体系，并融入区域旅游体系线路，以淦河作为空间系统的主轴，重构山、水、城三者之间的空间关系。