咸安区2022年度农业水价综合改革资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

- 咸安区2022年度农业水价综合改革资金预算总资金90万元。年度绩效目标为巩固农业水价综合改革面积21.915万亩。

- （二）简要概述项目资金情况

- 咸安区2022年度农业水价综合改革资金主要用于五个方面，一是对全区10个一般中型灌区进行水价成本测算8.32万元。二是对全区2个重点中型灌区和2个小型灌区渠道进行水利用系数测算9.8万元。三是对一般中型灌区主干渠、斗口位置安装计量设施20.88万。四是制作放水权证书1万元。五是落实农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费50万元。

二、绩效自评工作开展情况

我项目部于2022年5月组织施工单位、监理单位和质量监督单位、运行管理单位项目，通过资料检查和现场检查的方式进行了自评，鉴于实际情况，对所建的项目进行了随机抽检方式对工程所在每个乡镇每个灌区计量设施进行检查，检查结果表明，项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。在经济效益、社会效益、生态效益等方面达到了预期目标。

咸安区人民政府办公室以咸安政办函[2017]14号“关于成立咸安区小型农田水利工程建设项目管理部的批复”，同意成立咸安区小型农田水利工程建设项目管理部。按咸安政办函[2017]22号文件精神，咸安区水利局以咸安水利文[2017]35号“关于成立咸安区小型农田水利工程建设项目管理部的通知”，任命区水利局副局长樊茂军为项目法人代表。项目下设办公室、工程科、财务科及安全科。通过内部询价，一般中型灌区主干渠、斗口位置安装计量设施建设中标单位为武汉通测科技有限公司。2022年8月22日，项目管理部与中标单位签订了施工合同。2022年9月30日完成6处计量设施安装。

2022年4月通过内部询价委托咸宁市水利勘察设计院完成对全区10个一般中型灌区进行水价成本测算。2022年4月委托咸宁市水文水资源勘测局完成全区2个重点中型灌区和2个小型灌区渠道进行水利用系数测算。

通过询价楚南广告公司印发宣传单5000份，宣传册5000份，制作水权证书。下发全区除永安、温办外12个乡镇农民用水者协会精准补贴44万元，下发双溪桥镇、大幕乡、高桥镇、马桥镇各1.5万元节水奖励金额共计6万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

咸安区财政局拨到水利局90万元，到位90万元。资金全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析

咸安区2022年度农业水价综合改革项目截至2022 年12 月底，工程全部完成。截至2023年6月底预算资金完成90万元。其中资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析

项目管理部下属财务科建立了《财务管理制度》，实行了专户专账，专人管理，确保资金安全、高效运行。资金拨付使用和使用程序合规，中央和省级专项资金按规定范围使用。按合同约定支付工程款，无现金支付工程款、白条入帐现象，项目支出与项目预算批复、合同规定的用途、标准、计划金额相一致；无违反基建财务会计制度、现金管理暂行条例现象，无挤占、截留、挪用专款现象；专项资金管理及会计核算规范。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

对照项目批复，完成巩固农业水价综合改革面积21.915万亩，工程投资控制在概算之内。咸安区2022年度农业水价综合改革参建各方质量管理制度基本健全，总体执行有效，质量可控。实物工程量无质量缺陷，已完成验收的工程，合格率100%工程质量合格

- 2.效益指标完成情况分析

咸安区2022年度农业水价综合改革实施后，可以全面巩固农业水价综合改革面积21.915万亩。项目的实施，可以有效控制水量，大大节约了农业灌溉用水总量。

四、绩效自评结果拟应用情况

据《绩效评价指标及评分标准》，咸安区2022年度农业水价综合改革资金绩效评价应得分100分，实际综合得分为100分，财政支出绩效为“优”。