咸安区2022年度水利救灾资金绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）项目立项目的和年度绩效目标。

- 项目实施总体目的为提升咸安区抗旱能力，灌区渠道及饮水工程能恢复正常发挥灌溉输水功能，确保旱区群众饮水安全和保障大牲畜饮水和农作物灌溉用水。

- 年度绩效目标为程实施兴建小型集中供水工程43处，解决临时饮水困难人数 人。渠道工程干支渠道疏通维修64.3km。抗旱浇灌面积8万亩。

- 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）

- 2022年8月31日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】50号文下达咸安区2022年中央水利救灾资金1200万元，主要用于水利调水，增打机井和兴建救灾所需抗旱水源等，资金保障群众饮水及农业灌溉用水。

- 2022年8月24日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】46号文下达咸安区2022年水利抗旱救灾资金50万元，资金主要用于兴建救灾所需抗旱水源，保障农业灌溉用水。

- 2022年8月16日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】46号文下达咸安区省级抗旱补助资金40万元，资金主要用于渠道清淤疏浚，保障农业灌溉用水，抗旱浇灌。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析(分析资金执行和管理等情况）

- 1．项目资金到位情况分析（需重点阐明）

- 2022年8月31日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】50号文下达咸安区2022年中央水利救灾资金1200万元，到位资金1200万元。2022年8月24日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】46号文下达咸安区2022年水利抗旱救灾资金50万元，到位资金50万元。2022年8月16日，湖北省财政厅以鄂财农发【2022】46号文下达咸安区省级抗旱补助资金40万元，到位40万元，共到位1290万元。

- 项目资金执行情况分析（需重点阐明）

- 咸安区2022年中央水利救灾资金1200万元，其中800万元主要有咸安区水利和湖泊局负责实施渠道灌溉及饮水抗旱应急工程。2022年10月，委托咸宁市水利勘察设计院编制完成了咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程初步设计方案，并上报咸安区水利和湖泊局审查，2022年10月24日，咸安区水利和湖泊局以咸安水利复【2022】5号对该项目进行了批复。批复总投资1199.03万元。主要建设内容兴建小型集中供水工程57 处，其中管网延伸26处，打井供水22 处，改建9 处，南川、双石灌区干、支渠64.30km道疏通维修。2022年12月15日咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程（EPC）在咸安区公共资源交易中心举行公开招标，中标候选人第一名为湖北锦天禹建设工程有限公司和咸宁市水利勘察设计院组成联合体中标承建。2023年1月4日与施工单位签订施工合同。工程于2023年1月8日开工，2023年4月14日完工。400万元专项用于全区各乡镇办场解决饮水困难、水利调水、抗旱应急水源建设和购置抗旱物资等。主要建设内容为：大幕乡新建蓄水池、挖沟放水、加固灌溉渠道，购买抗旱潜水泵、水管等；汀泗桥黄荆塘、古塘、古田等村增设引水设备、维修灌溉设施、检修抗旱机具、渠道清淤疏浚等；双溪桥镇启动高桥河下杨排灌站，组织调水到李沛河；向阳湖镇抗旱水利设施新建和加固水塘、水利调水，增打机井、兴建水塔、引水渠等蓄水保水设施等。由各乡镇负责实施。由水利和湖泊局和各乡镇实施工程均已全部完工。该工程共已支付1199.797822元，资金执行率为99.98%。

- 咸安区省级抗旱补助资金40万元，由咸安区渠道管理处负责实施南川干渠清淤疏通工程，主要对南川干渠毛坪段、马桥镇杨家岭至毛栗窝台渠、杨桥至石头童挡坡及石头童挡坎出口至下朱节制闸，全长18.07km进行清淤疏浚。2022年7月29日，咸安区渠道管理处通过自行采购程序，按照最低报价由湖北稳晟工程管理有限公司中标，2022年8月1日，咸安区渠道管理处与施工单位签订了施工合同。工程于2022年8月3日开工,2022年9月28日完工。支付工程款358521.91元，另有1.9万元工程质保金待质保期过后再支付。资金执行率为89.63%。

- 咸安区2022年水利抗旱救灾资金50万元，由咸安区水利和湖泊局通过通过自行采购程序，按照最低报价由湖北世纪鑫成水利水电有限公司中标，2023年1月5日，咸安区小型水利工程建设项目管理部与施工单位签订了施工合同。工程于2023年1月8日开工,2023年3月9日完工。支付工程款448160.97元，另有49795.66元工程质保金待质保期过后再支付。资金执行率为89.63%。

- 项目资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

- 我区严格按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）和《湖北省农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（鄂财农发〔2020〕37号）有关规定，结合咸安旱情实际，将资金分解落实到受旱乡镇办场和具体项目，本着“先重后轻、先急后缓”的原则，合理安排应急水源、水利调水等抗旱项目，通过维修灌溉设施、加固蓄水塘堰、检修抗旱机具、增打抗旱机井、购置抗旱设备、渠道清淤疏浚等措施，重点保障了群众饮水及农业灌溉用水；同时切实加快预算执行，严格资金使用监管，提高资金的使用效益，确保了水利救灾资金专款专用和项目的顺利实施，使有限的资金发挥了最大的经济效益和社会效益。项目建设完成后，水利、农业、应急等相关部门组织人员对抗旱救灾资金使用情况进行专项检查。经检查，我区各项抗旱救灾资金及时到位，专款专用，效益显著。同时加强资金使用监督，中央水利抗旱救灾资金下拨后，我区严格按照国家、省有关规定，及时将资金拨付到位，并积极采取多种有效措施，切实加强资金和项目管理，从项目申报、资金拨付、项目实施到工程验收等都进行全程监督，确保资金专款专用和发挥最大效益。

- 抗旱应急资金使用严格按照水利救灾项目相关管理办法，强化工程建设管理，确保在2023年汛前高标准、快进度完成建设任务；同时强化资金管理，严格遵守资金支付审批程序，及时结算支付工程款，保障本项目的顺利实施。

- 总体绩效目标完成情况分析（对照绩效目标分项目分析全年实际完成情况，需重点阐明）

- 咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程总体绩效目标计划全年完成兴建修复抗旱水源工程31处，兴建修复调水供水设施26处，添置运水设备14台套，渠道清淤疏浚维修64.3km。实际完成兴建修复抗旱水源工程31处，兴建修复调水供水设施26处，添置运水设备14台套，渠道清淤疏浚维修64.3km。

- 南川干渠清淤疏通工程总体绩效目标计划全年完成18.07km渠道清淤疏浚，实际完成18.07km渠道清淤疏浚。

- 咸安区2022年度抗旱供水保障工程总体绩效目标计划全年完成2处兴建修复水源工程，1处调水供水设施。实际完成2处兴建修复水源工程，1处调水供水设施。

- （三）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

- 1．产出指标完成情况分析（需重点阐明）

- （1）数量指标

- 咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程全年完成兴建修复抗旱水源工程57处，添置运水设备 台套，渠道清淤疏浚维修64.3km。

- 南川干渠清淤疏通工程全年完成18.07km渠道清淤疏浚。

- 咸安区2022年度抗旱供水保障工程实际完成2处兴建修复水源工程，1处调水供水设施。

- 质量指标

咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程、南川干渠清淤疏通工程和咸安区2022年度抗旱供水保障工程在施工过程过程中严格把好施工质量关，甲方技术人员全程跟踪监督，监理单位和工程所在村组群众代表现场监督，严格按照设计图纸施工，施工设计标准和工程监理符合规范，对检查不合格的工程，一律返工，直到合格为止，有效地保证了施工质量，通过自查全部项目质量均为合格，已投入使用并发挥了工程效益，均已通过验收。

- 时效指标

- 咸安区水利救灾资金共下达1290万元，支付了1280.46611万元，资金执行率99.26%。

- 2．效益指标完成情况分析

- （1）经济效益

咸安区2022年度渠道灌溉及饮水抗旱应急工程、南川干渠清淤疏通工程和咸安区2022年度抗旱供水保障工程实施后保障了抗旱供水安全，再次发生中等干旱不受严重影响。

- 社会效益

工程建成后工程实施后，可减轻水旱灾造成的损失及其对生态的破坏。提高农业粮食产量，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，促进当地社会、经济发展等方面具有巨大作用可保障居民社会平稳生活，发生中等干旱不受影响，解决临时饮水困难人数  人。

- 生态效益

- 项目建成后灌区生产用水提供保障，满足河道生态需水量，增强河渠水体自净能力，改善河渠生态环境，恢复灌区生物多样性，促进生态系统良性循环，产生巨大的生态效益，为灌区经济社会可持续发展奠定基础。

- 可持续影响

- 项目实施后为为国民经济持续性健康发展和社会稳定提供了安全保障，发生中等干旱不受影响。

- 满意度指标完成情况分析

- 满意度检查表发送15份，满分1500分，调查得分1454分，满意度96.9%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（需重点阐明）

- 无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 评价结果表明，咸安区抗旱救灾项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作正常，管理较规范，经济、社会效益较好，公众满意度较高，项目建设具有较强的可持续性。

- 五、其他需要说明的问题

无

附件：咸安区水利救灾资金绩效目标自评表

咸安区水利和湖泊局

2023年4月21日

咸安区水利救灾资金绩效目标自评表

（2022年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 咸安区水利救灾资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  |  | 咸安区水利和湖泊及和各乡镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 咸安区水利和湖泊局 |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元）（20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1290 | 1280.47 |  | 99.26% |  | 19.85 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1200 | 1199.80 |  | 99.98% |  |  |
|  |  |  | 省级资金 | 90 | 80.67 |  | 89.63% |  |  |
|  |  |  | 市县资金 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理完善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 兴建修复抗旱水源33处。兴建修复调水供水设施27处、添置提运水设备14处、渠道疏通82.37km |  |  |  | 兴建修复抗旱水源33处。兴建修复调水供水设施27处、添置提运水设备14处、渠道疏通82.37km |  |  |  |  |
| 绩效 指标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际完成值 | 得分 |  |
|  | 产出 指标（35分） | 数量指标 （20分） | 兴建修复抗旱水源（处） |  | 按资金量分配分值 | 33 | 33 | 20 |  |
|  |  |  | 兴建修复调水供水设施（处） |  |  | 27 | 27 |  |  |
|  |  |  | 添置提运水设备（台套） |  |  | 14 | 14 |  |  |
|  |  |  | 投入运行提运水设备（台套） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗旱用电（万度) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗旱用油（吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水文测报设施设备修复（套） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水文应急监测预报（套） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跨区调水（万立方米） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排查消除防洪安全隐患（处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 渠道清淤疏浚（km） |  |  | 82.37 | 82.37 |  |  |
|  |  | 质量指标（9分） | 工程施工设计标准 |  | 3 | 符合规范 | 符合规范 | 3 |  |
|  |  |  | 工程施工监理 |  | 3 | 符合规范 | 符合规范 | 3 |  |
|  |  |  | 工程施工验收 |  | 3 | 通过验收 | 通过验收 | 3 |  |
|  |  | 时效指标（6分） | 资金下达到省级5个月内预算执行率 |  | 6 | ≥80% | 100% | 6 |  |
|  | 效益 指标（35分） | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 2 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 2 |  |
|  |  |  | 抗旱浇灌面积（万亩） |  | 6 | / | / | 6 |  |
|  |  |  | 保障抗旱供水安全 |  | 2 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 2 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 2 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 2 |  |
|  |  |  | 解决临时饮水困难人数（万人） |  | 4 | / | / | 4 |  |
|  |  |  | 解决饮水困难大牲畜头数（万头） |  | 4 | / | / | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 8 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 7 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 7 |  |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 上级主管单位满意度 |  | 5 | ≥90% | 96.9 | 5 |  |
|  |  |  | 服务群众满意度 |  | 5 | ≥90% | 96.9 | 5 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（100分） | 99.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：夏俊 手机：13797804976 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 6.效益指标中不涉及项直接得分。 7.上级主管单位满意度由上级主管单位审核时根据全年数据上报情况等给出。 8.资金管理情况（单独扣分项，每出现1种问题扣10分）： （1）分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 （2）下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 （3）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 （4）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 （5）执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 （6）预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 （7）支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |