附件5

2022年度咸安区水利和湖泊局部门整体绩效自评结果

一 、自评结论

- 部门整体绩效自评得分

- 我单位成立了资金绩效评价小组，对2022年度的资金使用情况进行了绩效评价。通过对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度这几个方面测评分析，从总体来看，我单位较好地完成了2022年工作计划和年度绩效目标。资金实施符合国家区域经济和湖北省水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。自评得分99.27分，评价等级为“优”。

- 部门整体绩效目标完成情况

1、制定了《咸安区水利和湖泊财务管理制度》，对项目资金实行了专户专账，专人管理，确保资金安全、高效运行。资金拨付和使用程序合规，中央和省级专项资金按指定范围使用。按合同约定支付工程款，无现金支付工程款、白条入帐现象，项目支出与项目预算批复、合同规定的用途、标准、计划金额相一致；无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专款现象；专项资金管理及会计核算规范。

2、完成中小河流治理长度8.3公里；小型病险水库除险加固1座；实施山洪灾害防治的县数1个；全面巩固农业水价综合改革面积；农村饮水工程维修养护数量90处；小型水库工程维修养护100座；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。

3、保护耕地面积1.93万亩，中小河流治理保护人口8.19万人、小型病险水库除险加固保护人口0.03万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口11万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口27.15万人。对减少洪灾损失，提高供水效益，水土资源得到有效保护和合理利用，有效减轻区域自然灾害、改善区域环境、有效促进当地经济社会发展，改善当地人民生活条件、人居环境等具有重要作用和长远影响，对减轻水患、改善水资源利用状况具有显著作用。并且不断提高人民群众主动防范、依法防灾的自觉性，不断提高人民群众避险避灾意识和自救能力，极大地减小灾害损失。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

（1）我局立足于“早、实、细”，扎实有效开展防汛抗旱各项工作，有效缓解了重大旱情影响，全面打赢了2022年防汛抗旱攻坚战。

（2）今年以来，我局按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，本着水利工程项目建设强区、兴区的目标，抢晴天、战雨天、发扬“五加二”、“白加黑”精神，全力推进水利工程建设。

（3）区河长办及时对区、镇、村三级河湖库长进行更新调整，规范各级河湖长和联系部门履职行为，明确履职任务及责任要求，督导各级河湖长和联系部门对领责河湖库全覆盖徒步巡查，对巡查发现的问题列出清单，实行销号式管理。强化小微水体综合整治，积极开展小微水体示范建设，打造小微水体治理管护典型，提升小微水体日常保洁、整治和管理能力。强化河湖库保洁管护，强化小型水库、水闸和中小河流堤防水利工程管护，全区101座小型水库、54.5公里渠道、12个大中型水闸、102公里堤防全部列入水利公益性服务管护，聘请管护员维护管理。

（4）贯彻执行最严格水资源管理制度，严格控制用水总量，提高用水效率，限制水功能区纳污，确保“三条红线”控制指标在控制范围内。加大对河道采砂的查处力度。每周对淦河，高桥河，汀泗河等重点河流的干流及支流进行巡查和检查。坚决制止和打击涉水违法行为。

（5）全面清理原迁移民直补人员，完成原迁移民直补资金的发放。规范有序实施移民后扶工程项目，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作。

2、存在问题

采购预算编制不到位，对上级专款下达数把握不准确，上级专款采购预算数编制过大。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将加强会计人员专业资金培训、加大与上级部门的业务沟通，加快工程进度。资金使用严格按照相关制度进行管理，在项目建设过程中，建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督部门严把工程质量关。力求项目产出最大化，使项目发挥出最大效益，让项目效果更加明显，受益群众得实惠，满意度更高。

- 2.拟与预算安排相结合情况。

- 将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

附件：2022年度咸安区水利和湖泊局整体部门自评表

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

（1）2022年咸安区水利和湖泊局共支出17338.30万元，其中：基本支出1830.01万元，项目支出15508.29万元。

基本支出包括：1、人员经费1544.11万元。2、日常公用经费用支出285.89万元。

项目支出包括：1、2022年移民后扶项目239.26万元，2、2021年中央水库移民扶持基金336.84万元，3、2021年大中型水库移民后期扶持资金110.35万元，4、2020年中央水库移民扶持基金61.83万元，5、2021年中央水污染防治资金（区政府统筹拨付官埠桥镇大湖洲退垸还湖缺口资金）50.00万元，6、土地出让金安排的征地拆迁支出716.01万元，7、南川水库银鱼补助7.90万元，8、河长办工作经费5.94万元，9、淦河流域管理费17.00万元，10、中小河流治理（高桥河双溪桥镇段）98.94万元，11、中小河流重点县项目300.50万元，12、向阳泵站更新改造项目875.20万元，13、小水库除险加固项目13.52万元，14、南川水库除险加固项目148.69万元，15、重点山洪沟防治项目11.75万元，16、两湖连通（向阳湖湖堤加固）项目464.27万元，17、斧头湖（大湖洲）部分水生态修复项目123.02万元，18、中小河流治理（淦河治理）项目2135.98万元，19、日元贷款0.14万元，20、水利工程补短板及洪涝灾害后恢复重建资金（高桥河治理）62.83万元，21、2021年中央财政水利发展资金（农业水价改革）50.00万元，22、2021年中央财政水利发展资金（山洪灾害黄水河+柏墩河+山洪灾害非工程措施）656.20万元，23、2021年中央财政水利发展资金（农村水利设施维修养护）182.00万元，24、水利公益性服务管护资金9.18万元，25、2020年小型水利设施维修养护省级资金19.13万元，26、2020年新增债券（中小河流重点县余花项目）363.32万元，27、20年小型水利设施维修养护资金（市局）83.56元，28、县属国有公益性水利工程维修养护经费（定补）3.00万元，29、小型农田水利设施维修养护项目19.96万元，30、堤防维护费返还金180.97万元，31、区拨中小河流及50座小水库资金180.20万元，32、水利工程维修资金50.08万元，33、2021年省级水利改革发展（第二批）农村小型水利维修管护资金124.00万元，34、2022年水利工程维修养护资金(中央+省级)35.35万元，35、2021年新增地方一般债券支持保障小型水库运行资金406.06万元，36、淦河流域管理费（定补）3.00万元，37、大畈陈拦河闸运行维护经费（定补）10.00万元，38、22年项目前期经费239.78万元，39、港背陈河水生态修复及保护项目74.61万元，40、水资源节约与保护资金（节水型社会）60.00万元，41、2021年省级水利改革发展（第一批）资金（节水型社会）100.00万元，42、区管四大泵站排涝电费34.79万元，43、咸安区防汛抗旱经费103.00万元，44、山洪灾害防治县级非工程措施项目5.24万元，45、2021年水利救灾资金100.00万元，46、防汛哨所维修补贴资金（区四邑公堤管理段）31.30万元，47、山洪灾害防治县级非工程项目运行维护管理费（定补）15.00万元，48、2021年度防汛备汛和度汛应急资金100.00万元，49、四邑公堤防汛经费19.00万元，50、2019年水利抗旱应急工程建设资金35.87万元，51、抗旱经费90.00万元，52、高效节水灌溉项目525.63万元，53、农业水价综合改革计量设施配套工程15.88万元，54、粮食生产能力项目（财政项目代建）82.76万元，55、中央小型水利重点县项目3.35万元，56、2017年度中型灌区水利资金（农发转入）6.09万元，57、河湖长制办公室经费287.38万元，58、移民后扶资金505.62万元，59、2021年大中型水库移民后期扶持资金232.76万元，60、2020年省级大中型水库库区基金（马桥镇四门楼村）200.00万元，61、饮水EPC项目水利补短板省级补助资金163.53万元，62、2020年河湖长制和河湖确权划界限补助资金9.50万元，63、小水电清理综合评估工作补助资金3.11万元，64、2021年农民用水精准补贴20.00万元，65、农业水价综合改革奖补项目32.98万元，66、咸安区河湖库日常管护经费112.90万元，67、西凉湖流域2022年清漂工作经费25.00万元，68、2022年一般债券项目203.73万元，69、2021年三峡后续工作专项资金与三峡水库库区基金157.61万元，70、2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程债券资金3755.89元。

（2）2022年重点工作如下：1、做好水情、旱情的监测预警工作，及时报送信息；参与编制洪水干旱防治规划，组织编制南川、四门楼、鸣水泉等重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案；建立水旱灾害防御专家库。2、完成咸宁市淦河水生态修复和水系连通工程、中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目工程建设任务及审计工作。3、做好做好水库工程项目建设及验收工作。4、有序推进年度原迁移民直补资金发放和新增人口项目扶持工作。5、做好农村安全饮水工程。6、做好水资源和水保工程建设。7、加大水政执法力度，严格水资源管理。8、招商引资。9、完成固定资产投资。10、做好保障农民工工资支付工作。11、做好职能扶贫工作。12、全面推行河湖库长制。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年咸安区水利和湖泊局的绩效目标为：

（1）保护耕地5.3万亩。

（2）保护人口29.7万人。

（3）全区88座小水库、22.5公里渠道、100.2公里垸堤正常运行。

（4）水利工程正常运转、水资源的合理使用、水利专项资金的合理使用。

（5）保护生态环境，为未来保留持续向前动力。

(二)部门自评工作开展情况

为了进一步提高财政资金使用效率，根据《咸宁市咸安区财政局关于开展2022年度项目绩效自评和部门整体绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2023]3号）要求，我单位开展了绩效评价工作，具体情况如下：

1、自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）、《湖北省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（鄂财农规〔2017〕5号）、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（鄂财农规〔2017〕13号）等财政部、水利部、湖北省发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

《咸安区区直部门整体绩效管理暂任办法》（咸安财绩发[2023]2号）

《咸宁市咸安区财政局关于开展2022年度项目绩效自评和部门整体绩效自评工作的通知》（咸安财绩发[2023]3号）

（2）相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

（3）各级水利发展资金预算下达文件，绩效目标调整报备或报批相关文件，有关财务会计资料。

（4）截止评价时，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

2、前期准备

2023年6月，咸安区水利和湖泊局成立评价工作组，对全局2022年整体支出和工程项目支出情况进行绩效自评工作。绩效评价工作组成立工作专班，拟定评价工作方案，明确评价方法，计划采用目标比较法、实地调研法、公众评价法、定性与定量相结合的方法。

3、组织过程

在法人代表领导下，由技术负责人、工程科、财务科负责本次项目绩效自评工作。通过现场查勘、调查和研阅相关资料，撰写评价报告，最后形成绩效评价自评结论。

4、分析评价。

通过自评，进行系统综合分析，查找问题，及时整改自评中发现的问题。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

2022年我单位公用经费预算数为507.79万元，实际支出数为285.89万元，占预算数的56.30%，公用经费控制数100%。

2022年我单位人员编制数97人，其中：公务员编制数15人、参公人员编制数5人、事业人员编制数77人。实际在岗人数84人，其中：公务员14人、参公人员2人、事业人员68人。在职人员控制率100%

2022年我单位会议费预算数为5万元，实际支出0.78万元，会议费控制率100%；“三公”经费预算数为96.40万元，实际支出22.10万元，“三公”经费控制率100%。

2022年我单位工程基建支出数为15508.29万元，基建支出控制率为89.45%，工程基建控制率100%。基建支出的增加极大的带动了地方的经济建设。

2022年我单位新增资产支出成本47.95万元，占支出总额的0.28%。新增资产支出成本控制率100%

运行成本设定分值8分，我单位得分8分。

- 管理效率指标完成情况详细分析。

- 我单位2022年制定的中长期规划和工作计划是紧紧围绕着我单位“三定”方案中规定的主要职责制定的，是与区委、区政府发展战略目标相一致的。

- 我单位预算的编制是依据国家的有关方针、政策，坚持实事求是、以收定支、收支平衡的原则，保证了财政资金分配的公平、合理，保证了资金的使用的合法性、合理性、有效性，提高了资金的使用效率。坚持严格划清经费渠道的原则，保证了经费与基本建设投资不得相互挤占和挪用。

2022年初基本支出预算数2896.30万元，项目支出预算数30167.00万元，后根据相关规定调整预算支出，调整后基本支出预算数1830.01万元，项目支出15508.29万元。预算执行率100%。

2022年初政府采购预算数423.38万元，实际执行率112.5万元，执行率26.57%。

2022年非税收入执行应收尽收原则，共收入294.14万元，执行率100%。

- 项目资金的申报都是由规计股提出项目建议，进行可行性研究。由中标设计单位进行初步设计，经上级部门概算审批后，再向上级或同级水利、发改部分申请项目资金，事前绩效评估完成率100%。绩效目标是结合概算审批部门审定后的实施方案制定，项目实施后，我单位定期向上级主管部门报送绩效监控情况表，也对各项目进行了事后绩效自评。其中中央、省级资金由我单位科室直接向省级对口科室上报资金绩效自评表及自评报告，区级50万以上项目已向区级财政绩效部门上报资金绩效自评表及自评报告。绩效报告编制率达到90%以上。

- 我单位将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

我单位根据《行政事业单位国有资产管理办法》建立了《咸安区水利和湖泊局资产管理制度》，资产的购置、处置均按相关规定执行，处置资产收入及时足额上缴入库。

我单位根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》制定了《咸安区水利和湖泊财务管理制度》，对项目资金实行了专户专账，专人管理，确保资金安全、高效运行。资金拨付使用和使用程序合规，中央和省级专项资金按指定范围使用。按合同约定支付工程款，无现金支付工程款、白条入帐现象，项目支出与项目预算批复、合同规定的用途、标准、计划金额相一致；无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专款现象；专项资金管理及会计核算规范。

- 履职效能指标完成情况详细分析。

2022年自出梅以后，全区遭遇了近60年来的最重干旱灾害。全水利系统干部职工积极投入到抗旱减灾工作中去，开展了抗旱督办指导、渠道清淤、水库放水、农村饮水保障等一系列工作措施，有效地减少灾害损失。同时，及时调度王英、南川、四门楼、鸣水泉水库放水抗旱，为沿渠乡镇有效提供了灌溉用水和保障了农村饮水安全。

2022年度我局完成固定资产投资入库项目5个，总投资4.45亿元，超额完成年度任务数4500万元。

区河长办及时对区、镇、村三级河湖库长进行更新调整，充分发挥河湖长办指导协调作用，并先后召开了全区河湖长制工作培训会，全区河湖长制、湖泊保护、水土保持和河道采砂管理工作联席会议，强化对乡（镇、办、场）和联系单位履职工作的督办、指导。开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，发现并整改妨碍河道行洪问题3个；开展水域岸线管控专项提升行动，深入抓好长江流域非法矮围整治,促进河湖"清四乱"常态化、规范化，开展河湖生态流量泄放提升行动，纳入重点监管名录的8处（大畈陈拦河闸、鸣水泉电站、南川水库、南川一级站、牛鼻潭拦河闸、四门楼、王畈拦河闸、幸福堰拦河闸）水工程落实监管主体，明确责任人，建立下泄流量每日数据台账，保障河湖生态流量。强化小微水体综合整治，积极开展小微水体示范建设，打造小微水体治理管护典型，提升小微水体日常保洁、整治和管理能力。强化小型水库、水闸和中小河流堤防水利工程管护，全区101座小型水库、54.5公里渠道、12个大中型水闸、102公里堤防全部列入水利公益性服务管护，聘请管护员维护管理。

- 社会效应指标完成情况详细分析。

- 2022年度我局新建及续建项目10个，分别为：1.淦河系统治理工程，批复总投资2.26亿元。咸安区淦河系统治理工程（一期）计划投资6500万元，已完成工程建设任务。淦河系统治理工程（二期）计划投资6637万元，已完成工程形象进度95%，计划年底完工。2.农村饮水安全巩固提升工程EPC项目，批复总投资2.01亿元。已完成工程建设任务，目前已将新建的汀泗和桂花水厂移交给区经济发展（集团）有限公司的恒源水务公司负责运营。3.三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁嘉鱼段河道整治工程（咸安部分），批复总投资4229.88万元，共到位资金2184万元，已完成工程建设任务。4.高桥河流域系统治理工程，批复总投资4020万元，共到位资金1602万元，已完成工程建设任务。5. 王下垅水库除险加固工程，批复总投资145.07万元，已完成工程建设任务。6.鸣水泉水库溢洪道消力塘及尾水渠除险加固工程，批复总投资718.11万元，已完成工程形象进度80%，计划年底完成主体工程。7.咸宁市咸安区淦河二期系统治理工程，批复总投资7193.84万元。工程于2022年11月开工，计划于2024年11月完工。8.咸安区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理项目，批复总投资802.31万元。截至目前，小型水库的雨水情测报已完成调试并接入省厅平台，可以正常使用；10座小型水库大坝安全监测设施建设项目正在建设中。9.胡叶水库除险加固工程，批复总投资233.12万元。工程于2022年10月开工，正在进行主体工程建设，计划2022年12月完成主体工程。10.青鸦垅水库除险加固工程，工程批复总投资134.31万元。工程于2022年11月开工，计划2022年12月完成主体工程。项目实施保护了耕地5.3万亩、人口29.7万人。

- 5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

- 深入推进涉水行政审批制度改革，加强制度建设、强化监督管理、做好技术服务，对涉水行政审批进行规范、简化、整合，进一步明确了涉水行政审批事项的程序。

为更好推进全区水利工作实施，我单位组织职工参加省级专业技术知识培训工作超15次，并结合工作实际和人才队伍建设需要，不断加大人才引进力度，2022年新招录水利专业本科生2人，其中“双一流”大学本科生1人。

- 满意度指标完成情况详细分析。

- 水利项目实施发挥了社会效益，有效减轻区域自然灾害、改善区域环境、有效促进当地经济社会发展，改善当地人民生活条件、人居环境等具有重要作用和长远影响，对减轻水患、改善水资源利用状况具有显著作用。受益群众满意度达95%。

(四)存在的其他问题和原因

采购预算编制不到位，对上级专款下达数把握不准确，上级专款采购预算数编制过大。

- 上年度部门整体部门自评结果应用情况

- 我单位将整体部门绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

(六)其他佐证材料

无