咸安区章家湖综合治理工程项目绩效
自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
项目背景：主要针对咸安区章家湖目前存在的水域岸线侵占、污染交织、生态退化、连通性不足、监测与管理体系不健全等问题，本次提出湖泊岸线治理、湖泊截污控污、湖泊生态修复、水系连通及监测体系建设等措施，让章家湖回归生态湖泊，为湖泊注入新的生命活力。
主要内容：1.岸线提升工程:新建及改造章家湖沿湖道路1.41km，其中湖泊东侧新建人行步道0.84km，南侧道路改造0.25km，西侧道路改造0.32km，在南侧道路与东侧步道连接处新建交通桥1座实现环湖路线全面贯通。
2.入湖口生态湿地工程:在孙家垅河入湖口左岸结合现有鱼塘及河道新建入湖口生态湿地1处，总面积4.0ha。
3.章家湖水位调控工程:在北洪港河道章家湖西北侧出口下游30m处新建章家湖节制闸1处，维持湖泊水位，
4.孙家垅河综合整治工程:针对孙家垅河入湖口以上1km河段开展综合整治，建设护岸
5.在章家湖排水闸新增闸上水位监测点，并新增岸线视频监控点 2处。
实施情况：1.章家湖岸线提升工程，已完成孙家垅河交通桥及环湖道路的施工，已基本完工。2.章家湖入湖口生态湿地工程，已完成入湖口人工湿地的土方平整、岸线整理以及10座生态湿岛建设与水生植物栽植，目前已基本完工。3.章家湖水位调控工程，目前已完成拦河闸主体工程的建设，目前已基本完工。4.孙家垅河综合整治工程，已完成孙家垅河河道清淤、岸坡治理1000米，已基本完工。5.章家湖水资源监测工程，正在采购岸线监测设备，预计近期完成安装调试。
资金投入和使用情况：2024年6月7日，《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算(第一批)的通知》（鄂财农发〔2024〕28号）下达咸安区章家湖综合治理工程专项资金900万元。工程实际到位资金900万元，截止目前，实际使用资金652万元，资金使用率72.44%。
（二）项目绩效目标
	绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
	实际完成值

	
	产出指标
	数量指标
	湖泊保护治理数量
（个）
	1
	1

	
	
	质量指标
	年度任务质量验收合格率（%）
	100
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	岸线整治理长度
（km）
	3.26
	3.26

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
（%）
	≥85
	100



二、绩效评价工作开展情况
依据上级主管部门要求，对咸安区章家湖综合治理工程项目各项绩效指标进行自评，各项绩效指标均达标。
三、绩效管理情况
依据《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算(第一批)的通知》（鄂财农发〔2024〕28号）文件，咸安区章家湖综合治理工程项目共有产出指标2项，效益指标1项，满意度指标1项。产出指标分别为湖泊保护治理数量和年度任务质量验收合格率，效益指标为岸线整治理长度，满意度指标为受益群众满意度。
四、绩效指标完成情况
（一）项目预算完成情况。2024年6月7日，《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算(第一批)的通知》（鄂财农发〔2024〕28号）下达咸安区章家湖综合治理工程专项资金900万元。工程实际到位资金900万元，截止目前，实际使用资金652万元，资金使用率72.44%。
[bookmark: _GoBack]（二）项目产出及效益指标完成情况。
依据《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算(第一批)的通知》（鄂财农发〔2024〕28号）文件指标，咸安区章家湖综合治理工程产出及效益指标完成情况如下表所示：

项目各类指标完成情况统计表
	绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
	实际完成值

	
	产出指标
	数量指标
	湖泊保护治理数量
（个）
	1
	1

	
	
	质量指标
	年度任务质量验收合格率（%）
	100
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	岸线整治理长度
（km）
	3.26
	3.26

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
（%）
	≥85
	100



五、综合评价情况
整体完成情况良好，4项三级指标中，达标4项。
六、主要经验及做法
无
七、存在的问题及原因分析
无
八、其他需要说明的问题
无
