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一、项目概况
（一）基本情况：
立项情况：咸安区龙潭河中下游生态清洁小流域治理主要是开展生态农业植被恢复及生态沟道建设，对于促进小流域经济、社会、资源、环境的协调发展有着重要的意义。
年度绩效目标：完成治理水土流失11.97平方公里目标。
项目资金：项目投资为省级水利发展资金，到位金额500.0万元。
主要建设任务为：治理水土流失面积11.97km2，其中：绿化0.99hm²，种植水保林2.91hm²，种植经果林6.7hm²，保土耕作179.58hm²，封育管护1006.86hm²,河道整治1.63km，排水沟1.93km，沉沙池8座，蓄水池1座，拦沙坝1处等。 
2、 项目决策及资金使用情况
（一）项目决策情况：
2022年11月7日咸宁市水利和湖泊局以（咸水利复［2022］18号《关于咸安区龙潭河中下游生态清洁小流域治理实施方案的批复》批准治理水土流失面积11.97Km²，批复总投资为824.5万元。
（2） 项目资金安排落实、总投入等情况：
2024年6月7日湖北省财政厅以《省财政厅关于下达2024年省级水利改革发展资金预算（第一批）的通知》（鄂财农发〔2024〕28号）下达本项目省级水利改革发展资金500.0万元，累计到位资金500.0万元。
（3） 项目资金实际使用情况：
本项目概算批复投资824.5万元，实际到位资金500.00万元，实际完成投资497.23万元，减少概算327.27万元，完工交付使用总资产497.23万元，结余资金2.77万元，用于后期水土保持项目投资，项目总投资控制在预算范围内。
三、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目产出完成情况
本项目预算投资824.5万元，治理水土流失11.97Km²；实际完成投资497.23万元，治理水土流失面积10.14Km²。
本项目计划工期5个月，工程于2024年8月28日开工， 2025年1月26日完工。
2. 项目效果实现情况
(1)项目经济效益实现情况
项目实施后，流域内每年生产桂花及果品，年增加直接经济效益40.3万元。通过他们的“传、帮、带”，起到典型引路和示范推广作用。
(2)项目社会效益实现情况
工程项目实施后，水土资源得到有效保护和合理利用，土地生产力得到提高，农业生产和群众生活条件得到显著改善，人口环境容量得到提高，生态系统向良性循环转化，改善了小流域内农业生产和群众生活条件，促进流域社会经济快速发展。
(3)项目环境效益实现情况
本项目实施后，控沙蓄水效果明显，每年可增加蓄水20.89万m³，减少3.2万t泥沙流入河道，林草保存面积占宜林面80.0%以上，为流域内的人民群众及动植物生态环境良性循环奠定了重要基础。
(4)项目实施的可持续影响
项目区水土流失得到治理，生态系统趋于良性循环，促进了农业结构的调整，增加了农民收入，保障经济社会可持续发展具有重要意义。
(5)项目服务对象满意度实现情况
通过现场走访、询问相关村民及发放调查问卷反映，受益群众满意度较高，其中调查问卷满意度90%以上。

